**Analys av föregående iteration**

Nu så har jag bestämt mig över vad mitt projekt ska handla om. Det tog längre tid än vad jag förväntade mig att det skulle ta. Det är ett väldigt svårt att välja något man ska hålla på med i 180h som man även tycker är intressant men dessutom lärorikt men jag gjort det nu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgifter** | **Status** | **Skattad Tid** | **Verklig Tid** |
|  | Gästföreläsning Drivhuset | Klar | 3 | 2 |
|  | Läst post mortems | Klar | 2 | 3 |
|  | Fundera vad mitt projekt ska handla om | Klar | 4 | 8 |
|  | Påbörja Vision | Klar | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Summa** | 11 | 14 |
|  |  | **Tid sedan föregående iteration** |  | 0 |
|  |  | **Tid totalt i projektet** |  | 14 |

#### Mål

Syftet med denna iteration är att man ska få en blick på hur saker och ting ska fungera samt även hur svårt saker vissa saker är som man ska utveckla.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgifter** | **Status** | **Skattad Tid** | **Verklig Tid** |
|  | Läsa om Twitter OAuth | Ej klar | 5 |  |
|  | Påbörja skriva kravspecifikation | Ej klar | 5 |  |
|  | Implementera prototyp av delar av mjukvara | Ej klar | 15 |  |
|  | Fortsätta med arbete dokumentering | Håller på | 5 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Summa** |  |  |
|  |  | **Tid sedan föregående iteration** |  | 14 |
|  |  | **Tid totalt i projektet** |  | 14 |