**Analys av föregående iteration**

Nu så förstår jag hur man använder sig av Facebook Oauth. Jag implementerade det till min applikation det tog faktiskt mindre tid än vad jag förväntade mig att det skulle ta med Facebook Oauth men jag fick ett annat problem som gjorde det blev mindre lyckat och det var hur man skulle koppla samman det med Facebook oauth till databas. Det fanns mycket om det men inget förklarade riktigt så jag kunde förstå det för de var på annat programmeringspråk. Men annars så har det varit en lärorik vecka.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgifter** | **Status** | **Skattad Tid** | **Verklig Tid** |
|  | Läsa om Facebook Oauth och annan information | Håller på | 5 | 8 |
|  | Påbörja skriva kravspecifikation | Klar | 5 | 3 |
|  | Implementera prototyp av delar av mjukvara | Håller på | 15 | 12 |
|  | Fortsätta med arbete dokumentering | Klar | 5 | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Summa** | 30 | 24 |
|  |  | **Tid sedan föregående iteration** |  | 14 |
|  |  | **Tid totalt i projektet** |  | 38 |

#### Mål

Syftet med denna iteration är att testa systemet samt implementera vidare.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgifter** | **Status** | **Skattad Tid** | **Verklig Tid** |
|  | Fortsätta med implementation | Inte börjat | 16 |  |
|  | Påbörja testspecifikation med testfall | Inte börjat | 6 |  |
|  | Påbörja med systemtest och testrapport | Inte börjat | 6 |  |
|  | Fortsätta med dokumentering | Inte börjat | 2 |  |
|  | Leta yttligare information | Inte börjat | 6 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Summa** | 36 |  |
|  |  | **Tid sedan föregående iteration** |  | 38 |
|  |  | **Tid totalt i projektet** |  | 38 |