**Analys av föregående iteration**

Nu så förstår jag hur man använder sig av Facebook Oauth. Jag implementerade det till min applikation det tog faktiskt mindre tid än vad jag förväntade mig att det skulle ta med Facebook Oauth men jag fick ett annat problem som gjorde det blev mindre lyckat och det var hur man skulle koppla samman det med Facebook oauth till databas. Det fanns mycket om det men inget förklarade riktigt så jag kunde förstå det för de var på annat programmeringspråk. Men annars så har det varit en lärorik vecka.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgifter** | **Status** | **Skattad Tid** | **Verklig Tid** |
|  | Läsa om Facebook Oauth och annan information | Klar | 5 | 8 |
|  | Påbörja skriva kravspecifikation | Klar | 5 | 3 |
| F1 Inloggning via Facebook | Implementera prototyp av delar av mjukvara | Klar | 15 | 12 |
|  | Fortsätta med arbete dokumentering | Klar | 5 | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Summa** | 30 | 24 |
|  |  | **Tid sedan föregående iteration** |  | 14 |
|  |  | **Tid totalt i projektet** |  | 38 |

#### Mål

Syftet med denna iteration är att testa systemet samt implementera vidare.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgifter** | **Status** | **Skattad Tid** | **Verklig Tid** |
| F1 Inloggning via Facebook | Fortsätta med implementation | Klar | 9 | 6 |
|  | Påbörja testspecifikation med testfall | Klar | 6 | 3 |
|  | Påbörja med systemtest och testrapport | Klar | 6 | 1 |
|  | Fortsätta med dokumentering | Klar | 2 | 2 |
| AF1.1 Ladda upp bild | Leta information | Klar | 6 | 3 |
| F1 Inloggning via Facebook | Lagra användardata i databas | Klar | 2 | 3 |
| AF1.1 Ladda upp bild | Validera bildens format och storlek | Klar | 1 | 1 |
| AF1.1 Ladda upp en bild | Spara bilden och se till så man ej sparar över bild med samma namn | Klar | 2 | 1 |
|  | Göra så att bild som man laddat upp visas på sidan och effekt när man klickar på den | Klar | 2 | 1 |
| AF1.3 Ta bort en bild | Gör så man kan ta bort flera bilder samtidigt | Klar | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Summa** | 37 | 22 |
|  |  | **Tid sedan föregående iteration** |  | 38 |
|  |  | **Tid totalt i projektet** |  | 60 |