**Analys av föregående iteration**

Nu så har jag funktionalitet som man kan ladda upp videoklipp och som är på giltiga format som även inte sparar över videoklipp med samma namn. Videoklippen kan också spelas upp och man kan även ta bort videoklipp. Har även gjort så filnamnen till både bilderna och videoklippen sparas i databasen till den användaren som laddat upp den så man kan hämta ur enskilda bilder och videoklipp till användaren. Nu så kan även bara inloggade ladda upp.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgifter** | **Status** | **Skattad Tid** | **Verklig Tid** |
| AF 1.3 Ladda upp videoklipp | Validera videoklipps format och storlek | Klar | 1 | 1 |
| AF 1.3 Ladda upp videoklipp | Se till så den ej sparar över videoklipp med samma namn | Klar | 1 | 1 |
| AF 1.3 Ladda upp videoklipp | Göra så att videoklipp som man laddat upp visas på sidan | Klar | 4 | 1 |
| AF 1.3 Ta bort videoklipp | Videoklipp ska kunna tas bort | Klar | 2 | 1 |
|  | Göra testrapport på uppladdning av bilder samt videoklipp | Klar | 1 | 1 |
|  | Handledarmöte med grupp | Klar | 1 | 1 |
|  | Gästföreläsning Software Craftmanship | Klar | 2 | 2 |
|  | Fixa fel som hittas eller förbättra saker som ej fungerar rätt | Klar | 6 | 3 |
| AF 1.3 Ladda upp videoklipp | Göra så filnamnet sparas på databasen | Klar | 1 | 1 |
| AF 1.1 Ladda upp bild | Göra så filnamnet sparas på databasen | Klar | 1 | 1 |
| F1 Inloggning via Facebook | Så man endast inloggade kan ladda upp | Klar | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Summa** | 21 | 14 |
|  |  | **Tid sedan föregående iteration** |  | 60 |
|  |  | **Tid totalt i projektet** |  | 74 |

#### Mål

Syftet med denna iteration är att städa kod

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgifter** | **Status** | **Skattad Tid** | **Verklig Tid** |
|  | Ändra menyn | Klar | 3 | 1 |
|  | Städa kod | Klar | 5 | 7 |
|  | Gästföreläsning Konsten att se möjligheter | Klar | 2 | 2 |
|  | Fortsätta med dokumentation | Klar | 3 | 2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Summa** | 13 | 12 |
|  |  | **Tid sedan föregående iteration** |  | 74 |
|  |  | **Tid totalt i projektet** |  | 86 |