**Analys av föregående iteration**

Jag har ändrat utseendet på min sida innan hade den standard utseende. Har också gjort så man måste gå genom Service för att komma till DAL-klassen. Har också någon typ av administration där mitt konto där kommer alla videoklipp/bilder visas bara för mig så jag kan ta bort ifall jag skulle behöva. Något som gått dåligt denna vecka är att jag ännu inte lyckats få betygsättningen att fungera som jag skulle vilja. Har också lagt filerna i mappar så fick massa problem och var tvungen att fixa dem.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgifter** | **Status** | **Skattad Tid** | **Verklig Tid** |
|  | Ändra menyn | Klar | 3 | 1 |
|  | Städa kod | Klar | 5 | 7 |
|  | Gästföreläsning Konsten att se möjligheter | Klar | 2 | 2 |
|  | Fortsätta med dokumentation | Klar | 3 | 2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Summa** | 13 | 12 |
|  |  | **Tid sedan föregående iteration** |  | 74 |
|  |  | **Tid totalt i projektet** |  | 86 |

#### Mål

Syftet med denna iteration är att implementera viktiga funktioner som måste finnas för projektet.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgifter** | **Status** | **Skattad Tid** | **Verklig Tid** |
| AF1.6 Betygsättning | Enskild videoklipp/bild ska ha egen betygsättning | Håller på | 3 | 3 |
| AF1.6 Betygsättning | Användare ska bara kunna betygsätta en gång per videoklipp/bild | Inte påbörjat | 3 | 0 |
|  | Lägga summary på metoder så man förstår vad den gör | Klar | 2 | 1 |
|  | Paging | Klar | 4 | 3 |
|  | Göra så man redigera videoklipp och bild | Klar | 1 | 3 |
|  | Fortsätta med dokumentation | Klar | 3 | 1 |
|  | Ändra ta bort funktion så det funkar med paging | Klar | 1 | 1 |
|  | Städat kod | Klar | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Summa** | 19 | 14 |
|  |  | **Tid sedan föregående iteration** |  | 100 |
|  |  | **Tid totalt i projektet** |  | 100 |