**Analys av föregående iteration**

Förra veckan så försökte jag försöka lägga till saker som fattades som validering, skrivit testfall och testrapport, samt städat koden för ta bort onödig kod. Men var jag har gjort mest är slösat tid på att försöka få rating att fungera så rating kommer på alla videoklipp då sidan har renderats ut. Rating har tatt stor del av min tid och jag fortfarande inte fått det att funka. Har även gjort så på startsidan så ser man senaste upplagda videoklipp och bilder.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgifter** | **Status** | **Skattad Tid** | **Verklig Tid** |
|  | Validering | Klar | 2 | 4 |
|  | Fortsätta med dokumentation | Klar | 2 | 4 |
|  | Testfall och testrapport | Klar | 3 | 3 |
|  | Städa kod | Klar | 4 | 9 |
|  | Visa senaste upplagda videoklipp | Klar | 1 | 2 |
|  | Visa senaste upplagda bilder | Klar | 1 | 2 |
| AF1.6 Betygsättning | Enskilt videoklipp/bild ska ha egen betygsättning | Håller på | 3 | 8 |
| AF1.6 Betygsättning | Användare ska bara kunna betygsätta en gång per videoklipp/bild | Håller på | 6 | 2 |
|  | Workshop II - Checklistor | Klar | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Summa** | 26 | 36 |
|  |  | **Tid sedan föregående iteration** |  | 100 |
|  |  | **Tid totalt i projektet** |  | 136 |

#### Mål

Syftet med denna iteration är att få börja färdigställa koden, skriva klart alla testfall och göra om gränssnittet.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgifter** | **Status** | **Skattad Tid** | **Verklig Tid** |
|  | Kolla runt på webben för inspiration hur mitt gränssnitt ska se ut | Klar | 4 | 6 |
|  | Kolla vilka färger som jag ska använda till min sida och vilka som är lämpliga för färgblinda | Klar | 4 | 3 |
|  | Testfall och testrapport | Klar | 4 | 3 |
|  | Städa kod (Om behövs) | Klar | 4 | 4 |
|  | Göra logo till min sida | Klar | 4 | 4 |
|  | Föreläsning Introduktion till användbarhet – Användarupplevelse, interaktionsflöde samt metoder för utvärdering. | Klar | 2 | 2 |
|  | Gränssnittutveckling - Utvärderingsexperiment | Klar | 2 | 2 |
|  | Layouten | Klar | 6 | 7 |
|  | Färglägga layouten | Klar | 4 | 3 |
|  | Göra så allt ligger rakt | Klar | 4 | 5 |
|  | Styla Knappar | Klar | 3 | 2 |
| AF1.1 Ladda upp | Progress bar | Klar | 2 | 2 |
| AF 1.3 Ladda upp videoklipp | Samma som ovanför |  |  |  |
| Kraven ovanför | Fixa så progress bar koden inte reagerar på alla knappar | Klar | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Summa** | 41 | 45 |
|  |  | **Tid sedan föregående iteration** |  | 136 |
|  |  | **Tid totalt i projektet** |  | 181 |