**Analys av föregående iteration**

Förra veckan tyckte jag faktiskt var en bra iteration för gränssnittet har fått en fin design och layout. Har även fixat några problem som rätt stora tex man kunde redigera/ta bort vem som helst bilder och videoklipp. Samt nu så kan man gå tillbaka i historiken då man loggat ut utan att det kraschar. Man kan även köra applikationen på 2 webbläsare samtidigt. Nu så kommer också progress bar då man laddar upp med hjälp av javascript.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgifter** | **Status** | **Skattad Tid** | **Verklig Tid** |
|  | Kolla runt på webben för inspiration hur mitt gränssnitt ska se ut | Klar | 4 | 6 |
|  | Kolla vilka färger som jag ska använda till min sida och vilka som är lämpliga för färgblinda | Klar | 4 | 3 |
|  | Testfall och testrapport | Klar | 4 | 3 |
|  | Städa kod (Om behövs) | Klar | 4 | 4 |
|  | Göra logo till min sida | Klar | 4 | 4 |
|  | Föreläsning Introduktion till användbarhet – Användarupplevelse, interaktionsflöde samt metoder för utvärdering. | Klar | 2 | 2 |
|  | Gränssnittutveckling - Utvärderingsexperiment | Klar | 2 | 2 |
|  | Layouten | Klar | 6 | 7 |
|  | Färglägga layouten | Klar | 4 | 3 |
|  | Göra så allt ligger rakt | Klar | 4 | 5 |
|  | Styla Knappar | Klar | 3 | 2 |
| AF1.1 Ladda upp | Progress bar | Klar | 2 | 2 |
| AF 1.3 Ladda upp videoklipp | Samma som ovanför |  |  |  |
| Kraven ovanför | Fixa så progress bar koden inte reagerar på alla knappar | Klar | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Summa** | 41 | 45 |
|  |  | **Tid sedan föregående iteration** |  | 136 |
|  |  | **Tid totalt i projektet** |  | 181 |

#### Mål

Syftet med denna iteration är att att förbereda för presentation och försöka färdigställa slutleverans

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgifter** | **Status** | **Skattad Tid** | **Verklig Tid** |
|  | Workshop III | Klar | 2 | 2 |
|  | **Demonstrationsfilm** | Inte påbörjat | 2 |  |
|  | Beskrivning av slutuppgiften | Inte påbörjat | 5 |  |
|  | Leta igenom kod för eventuella fel som kan finnas | Inte påbörjat | 3 |  |
|  | Powerpoint (Presentation) | Inte påbörjat | 3 |  |
|  | Öva (Presentation) | Inte påbörjat | ? |  |
|  | Publicera applikation |  | ? |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Summa** |  |  |
|  |  | **Tid sedan föregående iteration** |  | 181 |
|  |  | **Tid totalt i projektet** |  | 181 |